CAHIER DES CHARGES

Projet d'agent éducatif — Togo

Nom de marque en cours de définition (piste : nom en Éwé)

Version 2 — mise à jour après cadrage de l'expérience utilisateur et de l'architecture

Candidature : 30 septembre 2026 · Durée du programme : 2 mois minimum

Version 2.0

# Sommaire

Sommaire	2

1. Contexte et évolution du projet	3

2. Vision produit et positionnement	3

2.1 Le poste de travail (l'Atelier)	3

2.2 Le carnet de progression	3

2.3 Principe de cohérence	3

3. Objectifs	3

3.1 Objectif général	3

3.2 Objectifs spécifiques	3

4. Périmètre fonctionnel (MoSCoW)	4

4.1 Fonctionnalités indispensables (Must have)	4

4.2 Fonctionnalités importantes (Should have)	4

4.3 Fonctionnalités optionnelles (Could have)	4

4.4 Hors périmètre pour cette itération (Won't have)	4

5. Architecture logicielle	4

6. Expérience utilisateur et design	5

6.1 Principes de design	5

6.2 Parcours type	5

7. Identité de marque	5

8. Interfaces	5

8.1 API applicative	5

8.2 Interface web à trois volets	5

9. Gestion des langues locales	5

10. Extensions possibles pour se démarquer	5

11. Plan de réalisation	6

12. Risques et mitigation	6

13. Critères de succès	6

Annexe — Glossaire	7

# 1. Contexte et évolution du projet

Ce document met à jour le cahier des charges initial du projet d'agent éducatif conçu pour un hackathon basé au Togo. Trois décisions structurantes ont été prises depuis la première version : le remplacement de l'interface terminal par une API ouverte destinée à d'autres systèmes, l'adoption d'un poste de travail à trois volets inspiré de NotebookLM (sources / chat / atelier), et la volonté explicite d'une expérience utilisateur intuitive et ludique, sans sacrifier la crédibilité d'un outil de travail sérieux.

Le projet s'appuie sur une architecture RAG déjà opérationnelle et sur le toolkit tg_nlp_toolkit, dont le modèle de traduction Éwé/Kabiyè est déjà en bonne phase de développement.

# 2. Vision produit et positionnement

La difficulté centrale identifiée est de concilier deux registres qui s'opposent souvent dans les outils existants : la rigueur d'un espace de travail documentaire (à la manière de NotebookLM) et la légèreté d'une expérience ludique propice à l'apprentissage. Le principe retenu pour résoudre cette tension est de séparer clairement deux espaces reliés par un même objet central.

## 2.1 Le poste de travail (l'Atelier)

Espace sobre et dense en information, où l'apprenant importe ses sources, dialogue avec l'agent et déclenche les outils (résumé, quiz, graphique, traduction, export). Cet espace ne cherche pas à divertir : il inspire confiance et sérieux, comme le ferait un outil de productivité classique.

## 2.2 Le carnet de progression

Espace distinct qui capitalise les artefacts produits dans l'atelier (résumés, quiz réussis, fiches générées) sous une forme visuelle de progression. C'est ici que se loge la dimension ludique, sous une forme sobre (collection, parcours visible, jalons), sans habillage de jeu vidéo qui décrédibiliserait l'outil auprès d'un public exigeant.

## 2.3 Principe de cohérence

Les deux espaces partagent une identité visuelle unique et un seul objet pivot : l'artefact de connaissance généré par un outil. Cette articulation permet de se démarquer sans complexifier l'architecture ni brouiller le positionnement du produit.

# 3. Objectifs

## 3.1 Objectif général

Développer un agent éducatif exposé via une API, consommable par une interface web à trois volets, capable de mobiliser des outils (RAG, traduction en langues locales, génération de documents et de figures, génération de quiz) au service d'un apprentissage individualisé et motivant.

## 3.2 Objectifs spécifiques

- Permettre l'exploration de documents personnels via un pipeline RAG déjà opérationnel.

- Produire des réponses et des supports en français et dans au moins une langue locale togolaise.

- Générer des artefacts pédagogiques exploitables : résumés, QCM, quiz, figures, fichiers PDF.

- Exposer l'ensemble des capacités de l'agent via une API stable, documentée et réutilisable par des tiers.

- Offrir une expérience utilisateur intuitive et motivante, cohérente avec un usage éducatif sérieux.

- Poser une identité de marque distinctive, ancrée dans une langue togolaise.

# 4. Périmètre fonctionnel (MoSCoW)

## 4.1 Fonctionnalités indispensables (Must have)

- Agent orchestrateur à appel d'outils, exposé exclusivement via une API applicative.  [CŒUR TECHNIQUE]

- Pipeline RAG sur documents utilisateurs (réutilisation de l'architecture existante).  [EXISTANT]

- Volet « Sources » : upload et gestion des documents à indexer.  [MUST]

- Volet « Chat » : interaction conversationnelle avec l'agent, historique de session.  [MUST]

- Volet « Atelier » : accès direct aux outils (résumé, quiz, graphique, traduction, export).  [MUST]

- Réponses et supports en français et en langue locale (Éwé et/ou Kabiyè), via tg_nlp_toolkit.  [DIFFÉRENCIATEUR]

- Génération de fiches de révision PDF et de documents Word à partir du contenu étudié.  [MUST]

- Génération de QCM et de quiz interactifs à partir des sources indexées.  [MUST]

- Génération de graphiques via scripts Python exécutés en environnement contrôlé.  [MUST]

- Carnet de progression capitalisant les artefacts produits par l'apprenant.  [UX]

## 4.2 Fonctionnalités importantes (Should have)

- Documentation d'API claire (endpoints, authentification simple) pour faciliter l'intégration par des tiers.  [SHOULD]

- Outil de recherche web pour compléter les réponses lorsque le corpus local est insuffisant.  [SHOULD]

- Mode dégradé (cache local) en cas de connectivité instable.  [SHOULD]

- Jalons de progression visibles dans le carnet (sans mécaniques de jeu excessives).  [SHOULD]

## 4.3 Fonctionnalités optionnelles (Could have)

- Mode tuteur socratique (guidage par questions).  [COULD]

- Synthèse vocale et reconnaissance vocale en langue locale.  [COULD]

- Canal WhatsApp consommant la même API, comme second client.  [COULD]

- Tableau de bord simple pour un enseignant ou tuteur.  [COULD]

## 4.4 Hors périmètre pour cette itération (Won't have)

- Interface en ligne de commande (abandonnée au profit de l'API).  [HORS PÉRIMÈTRE]

- Authentification multi-utilisateurs avancée et gestion de rôles.  [HORS PÉRIMÈTRE]

- Fine-tuning de modèles de langue propriétaires.  [HORS PÉRIMÈTRE]

- Mécaniques de jeu complexes (niveaux, classements, monnaie virtuelle).  [HORS PÉRIMÈTRE]

# 5. Architecture logicielle

L'architecture devient strictement API-first : l'ensemble des capacités de l'agent (RAG, traduction, génération de documents, de figures, de quiz) est exposé par un service applicatif unique. L'interface web à trois volets en est le premier client ; d'autres clients (canal WhatsApp, intégrations tierces) pourront s'y brancher sans modification du cœur de l'agent.

- Couche interface : application web à trois volets (Sources / Chat / Atelier) et carnet de progression.

- Couche API : point d'entrée unique, authentification légère, endpoints par capacité (ingestion, conversation, génération).

- Couche orchestration : boucle de décision de l'agent, sélection d'outils, traçabilité des appels.

- Couche outils : RAG, traduction, génération de documents, génération de figures, génération de quiz, recherche web.

- Couche données : base vectorielle, stockage des artefacts générés, cache local, journal des sessions.

# 6. Expérience utilisateur et design

## 6.1 Principes de design

- Interface propre et distinctive : éviter les gabarits génériques de chat, proposer une identité visuelle propre (typographie, palette, iconographie).

- Densité maîtrisée : le volet Atelier reste lisible malgré la diversité des outils proposés.

- Un seul objet visuel pivot (l'artefact généré) relie l'Atelier et le Carnet, pour une cohérence perceptible par l'utilisateur.

- La dimension ludique se traduit par une progression visible et des jalons, jamais par une gamification bruyante (points, classements publics, mécaniques de compétition).

## 6.2 Parcours type

- 1. L'apprenant dépose ses sources dans le volet dédié.

- 2. Il dialogue avec l'agent dans le volet Chat pour explorer le contenu.

- 3. Il déclenche un outil dans l'Atelier (résumé, quiz, graphique, traduction, export).

- 4. L'artefact produit est proposé au téléchargement et vient enrichir le Carnet de progression.

# 7. Identité de marque

Le nom de marque est envisagé en langue Éwé, afin d'ancrer le projet dans son contexte culturel et de renforcer sa légitimité pédagogique locale. Le choix définitif se fera à partir de thèmes porteurs de sens pour le projet (savoir, chemin d'apprentissage, lumière, transmission), validés par un locuteur natif ou via le toolkit de traduction déjà développé, avant d'être décliné en identité visuelle (logo, palette, typographie).

# 8. Interfaces

## 8.1 API applicative

Point d'entrée unique destiné à d'autres systèmes (canal web, futurs canaux tiers). Les fonctionnalités de l'agent sont exposées comme autant de capacités indépendantes, documentées et versionnées.

## 8.2 Interface web à trois volets

Seule interface utilisateur prévue pour cette itération. Elle consomme exclusivement l'API applicative, ce qui garantit qu'aucune logique métier ne dépend de l'interface elle-même.

# 9. Gestion des langues locales

- Traduction français ↔ Éwé et français ↔ Kabiyè des réponses et des artefacts générés, via tg_nlp_toolkit.

- Fiches de révision et documents disponibles en version bilingue.

- Architecture pensée pour l'ajout ultérieur d'autres langues togolaises.

# 10. Extensions possibles pour se démarquer

- Canal WhatsApp branché sur la même API, pour toucher les apprenants sans accès data confortable.  [FORT IMPACT]

- Synthèse vocale et reconnaissance vocale en langues locales.  [INCLUSION]

- Mode tuteur socratique (guidage par questions).  [PÉDAGOGIE]

- Personnalisation des fiches selon les erreurs récurrentes de l'apprenant.  [PÉDAGOGIE]

- Tableau de bord enseignant agrégeant les questions fréquentes.  [PILOTAGE]

- API ouverte à d'autres initiatives éducatives togolaises.  [ÉCOSYSTÈME]

# 11. Plan de réalisation

| Période | Objectifs |
| --- | --- |
| Jusqu'au 30/09 — Candidature | Finalisation des cahiers des charges et d'étude technique, pitch, cadrage de l'architecture API |
| Semaines 1-2 | Service API, reconnexion du pipeline RAG, premier volet Sources + Chat fonctionnels |
| Semaines 3-4 | Intégration de tg_nlp_toolkit, volet Atelier (résumé, PDF, quiz), premier jet du Carnet |
| Semaines 5-6 | Génération de graphiques, recherche web, documentation de l'API, mode dégradé |
| Semaine 7 | Tests, consolidation de l'identité de marque et du design |
| Semaine 8 | Scénario de démonstration scripté, vidéo de secours, présentation finale |

# 12. Risques et mitigation

| Risque | Mitigation |
| --- | --- |
| L'expérience ludique alourdit ou dénature l'outil de travail | Séparation stricte Atelier / Carnet, aucune mécanique de jeu dans l'Atelier |
| Connectivité instable le jour de la démonstration | Scénario scripté, mode dégradé, vidéo de secours |
| Identité de marque non stabilisée à temps | Nom provisoire utilisable jusqu'à validation finale, sans bloquer le développement |
| Documentation d'API insuffisante pour convaincre de son ouverture à des tiers | Prévoir un exemple d'intégration minimal (script tiers appelant l'API) pour la démonstration |
| Dérive du périmètre | Respect strict de la priorisation MoSCoW définie en section 4 |

# 13. Critères de succès

- L'agent est intégralement pilotable via l'API, indépendamment de l'interface web.

- Les trois volets (Sources, Chat, Atelier) fonctionnent de bout en bout sur au moins un scénario complet.

- Un artefact généré apparaît visiblement dans le Carnet de progression.

- Une réponse en langue locale est produite sans intervention manuelle.

# 14. Compléments proposés

## 14.1 Public cible et scénario de démonstration

Le public prioritaire est l'apprenant togolais (élève ou étudiant) qui prépare un examen à partir de cours qu'il possède déjà : polycopiés, notes, supports numériques ou photographiés. Il est à l'aise en français mais comprend plus facilement certaines notions dans sa langue locale, et sa connectivité est parfois limitée. Le niveau, la filière et la langue exacts sont à ewe kabye.

Scénario de démonstration proposé, aligné sur le parcours type de la section 6.2 :

- L'apprenant dépose un chapitre de cours dans le volet Sources.

- Il pose une question dans le volet Chat ; la réponse s'affiche avec un renvoi vers le passage du cours utilisé.

- Il demande dans l'Atelier un résumé puis un quiz d'une dizaine de questions sur le chapitre.

- Il exporte une fiche de révision PDF bilingue, en français et dans la langue locale retenue.

- La fiche et le résultat du quiz apparaissent dans le Carnet de progression, avec les notions à revoir.

- Un court script tiers appelle la même API et produit le même résumé, pour montrer concrètement l'ouverture de l'API.

## 14.2 Fiabilité et traçabilité des réponses

Un outil de travail documentaire inspire confiance lorsque l'apprenant peut vérifier d'où vient chaque réponse. Les exigences suivantes sont proposées :

- Toute réponse fondée sur les sources indexées renvoie aux passages utilisés (document, page ou section), affichés dans le volet Chat.

- Lorsque le corpus ne permet pas de répondre, l'agent l'indique explicitement plutôt que d'improviser. Une réponse complétée par la recherche web est visiblement distinguée d'une réponse issue des sources.

- Les résumés et les quiz conservent le lien vers les passages d'origine, afin que l'apprenant puisse vérifier une correction ou une question.

- La réponse de l'API de conversation inclut la liste des passages sources et des outils appelés.

## 14.3 Le Carnet : rendre visible l'apprentissage, pas seulement la production

Le Carnet de progression ne se limite pas à archiver les artefacts générés. Sans introduire de mécanique de jeu, il rend visible ce que l'apprenant a compris :

- les résultats de quiz dans le temps, par document ou par notion ;

- les notions maîtrisées et les notions à revoir, déduites des erreurs commises aux quiz ;

- une suggestion « à réviser aujourd'hui » à partir de ces notions ;

- l'historique des artefacts, déjà prévu à la section 2.2.

Précision de vocabulaire : le terme « gamification » employé dans l'étude technique désigne ici uniquement cette progression visible et ces jalons. Il ne désigne pas les mécaniques de jeu exclues à la section 4.4 (niveaux, classements, monnaie virtuelle).

## 14.4 Qualité des traductions en langues locales

Une traduction fluide mais inexacte est plus dangereuse qu'une absence de traduction dans un contexte d'apprentissage. Les mesures suivantes sont proposées :

- Affichage côte à côte du français et de la langue locale, pour permettre à l'apprenant de vérifier.

- Mention visible indiquant que le contenu traduit est généré automatiquement et peut contenir des erreurs.

- Glossaire de termes scientifiques et techniques validé par un locuteur natif et appliqué de façon systématique.

- Relecture par un locuteur natif des supports utilisés dans le scénario de démonstration, et évaluation sur un petit jeu de phrases de référence.

- Pour la démonstration, une langue locale est traitée en profondeur (Éwé ou Kabiyè), l'autre restant disponible en version de base.

## 14.5 Graphiques sans exécution de code arbitraire (option)

Plutôt que d'exécuter dans un sandbox un script Python entièrement rédigé par le modèle, l'agent peut produire une description structurée du graphique (type, données, axes, titres) au format JSON, rendue par des gabarits fixes. Cette option supprime le risque lié à l'exécution de code généré, simplifie la validation des sorties et couvre les besoins courants : courbes, histogrammes, diagrammes en barres et en secteurs. Le sandbox reste envisageable pour des cas avancés si le temps le permet. Ce choix est à arbitrer au démarrage du développement de l'outil.

## 14.6 Cloisonnement des données et confidentialité

L'authentification multi-utilisateurs avancée reste hors périmètre (section 4.4). Un cloisonnement minimal est néanmoins nécessaire dès que plusieurs personnes utilisent le service :

- Chaque session ou clé d'API dispose de sa propre collection de documents dans la base vectorielle ; les sources d'un utilisateur ne peuvent pas être retrouvées par un autre.

- Le contenu des documents importés est traité comme de la donnée et non comme des instructions : d'éventuelles consignes présentes dans un document ne pilotent pas l'agent.

- L'apprenant peut supprimer ses sources et ses artefacts, et il est informé que ses contenus sont transmis à un fournisseur d'inférence externe.

## 14.7 Documents scannés et photographiés

Une part importante des supports de cours existe sous forme de scans ou de photos. Lorsqu'un document ne contient pas de texte extractible, une étape de reconnaissance de caractères (OCR) en français est ajoutée avant l'indexation. Cette fonctionnalité est proposée en priorité « Should ». Les documents manuscrits pourront être moins bien reconnus, ce qui est annoncé à l'utilisateur.

## 14.8 Critères de succès complémentaires

- Chaque réponse fondée sur les sources affiche au moins un renvoi vérifiable vers le passage utilisé.

- Les contenus en langue locale présentés en démonstration ont été relus par un locuteur natif.

- Le Carnet affiche au moins un résultat de quiz et une notion à revoir pour l'apprenant du scénario de démonstration.

- Un test montre qu'un utilisateur ne peut pas accéder aux sources d'un autre.

- Le scénario de la section 14.1 se déroule sans intervention manuelle, y compris l'appel à l'API par un script tiers.

- Si possible, un essai auprès de quelques apprenants réels avec un retour qualitatif, présenté comme premier indicateur d'impact.

## 14.9 Ordre de repli en cas de retard

Sans modifier la priorisation MoSCoW de la section 4, l'ordre de repli suivant est proposé si la charge devient trop lourde : d'abord simplifier la recherche web et le mode dégradé au profit d'un parcours de démonstration pré-généré ; ensuite réduire les graphiques à quelques types via gabarits fixes ; ensuite limiter l'export au PDF ; enfin ramener les quiz à des QCM statiques. Les trois volets, l'API, le RAG avec renvoi aux sources et la traduction en langue locale ne sont pas concernés par ce repli.

# Annexe — Glossaire

- RAG (Retrieval-Augmented Generation) : récupération de passages pertinents pour enrichir une réponse générée.

- API-first : conception où toutes les fonctionnalités sont d'abord exposées comme service, l'interface n'étant qu'un client parmi d'autres.

- MoSCoW : méthode de priorisation (Must have, Should have, Could have, Won't have).

- Artefact de connaissance : tout document ou support produit par un outil de l'agent (résumé, quiz, figure, fiche PDF).